## Slide 1
Комплексные кадастровые работы
Докладчик:
Быкова Надежда Александровна - начальник отдела развития земельных отношений министерства имущественных отношений Кировской области

## Slide 2
Глобальная цель комплексных кадастровых работ – отсутствие так называемых «белых пятен» на Публичной кадастровой карте
До проведения ККР
После проведения ККР

## Slide 3: Цель проведения комплексных кадастровых работ
Цель проведения ККР – это наполнение ЕГРН сведениями о земельных участках, о расположенных на них зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства в целях улучшения гражданского оборота и обеспечения качественного управления земельными ресурсами.
Повторное выполнение комплексных кадастровых работ на территории определенного кадастрового квартала не допускается.

## Slide 4: В результате выполнения комплексных кадастровых работ:
Уточняется местоположение границ земельных участков и объектов капитального строительства;
Исправляются реестровые ошибки;
Выявляется сомозахват земельных участков, самовольных построек;
Выявляются правообладатели ранее учтенных объектов недвижимости;
Увеличивается налогооблагаемая база в результате увеличения площади земельных участков;
Сокращаются земельные споры;
Оказывают положительное влияние на строительство, управление земельными ресурсами, государственное управление

## Slide 5: Организация комплексных кадастровых работ (мероприятия, сроки)
Наименование мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями | Предельный срок
Конкурсные процедуры, заключение контрактов (1 поток, 2 поток) | до 1 апреля до 1 июля
Выполнение ККР и подготовка КПТР | до 14 августа
Предварительная проверка КПТР | до 11 сентября
Согласование согласительными комиссиями | до 23 октября
Утверждение КПТР | до 6 ноября
Представление КПТР в орган регистрации прав | до 13 ноября
Внесение сведений в ЕГРН | до 1 декабря
Проведение ежемесячных, а после завершения контрактации – еженедельных совещаний в форме ВКС с МО и подрядчиками по муниципальным контрактам о промежуточных итогах выполнения работ
Мероприятия, реализуемые на площадке министерства
Осуществление консультационной помощи, в том числе посредством Telegram-чата
Участие в работе
согласительных комиссий

## Slide 6: Проведение комплексных кадастровых работ на территории Кировской области
Комплексные кадастровые работы на территории
Кировской области проводятся с 2019 года.
За период с 2019 по 2025 ККР проведены:
на территории 38 МО Кировской области
в отношении 650 кадастровых кварталов
в отношении 95 тысяч объектов недвижимости
Chart: 
| 2019 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год
9 КК | 614
80 КК | 9074
383 КК | 56371
63 КК | 9256
76 КК | 13065
39 КК | 5442
Финансирование проведения ККР за счет средств федерального, областного и местного бюджетов |  |  |  | 
Год | Всего, тыс. руб. | ФБ | ОБ | МБ
2019 | 1 324,26 | 696,7 | 36,7 | 590,86
2021 | 10 058,66 | 7 978,6 | 420,0 | 1 660,06
2022 | 51 801,00 | 46 340,9 | 2 958,0 | 2 502,10
2023 | 5 585,60 | - | 4 468,20 | 1 117,40
2024 | 6 895,60 | - | 5 171,50 | 1 724,10
2025 | 2 988,60 | - | 1 494,30 | 1 494,30
Финансирование ККР осуществляется за счет средств бюджетов субъектов РФ и (или) бюджетов муниципальных округов, городских округов в том числе за счет средств федерального бюджета

## Slide 7: Проведение комплексных кадастровых работ регионального значения на территории Кировской области в 2026 году на счет средств консолидированного бюджета Кировской области
В 2026 году в реализации комплексных кадастровых работ примут участие 6 муниципальных образований Кировской области:
Общий объём средств (областной и местный бюджеты) – 4,85 млн. руб.
План
28 кадастровых кварталов
6,7 тысяч объектов недвижимости
Местный – 1,21 млн. руб.
Город Киров Город Вятские Поляны | Лузский округ Немский округ | Вятскополянский район Подосиновский район
Областной – 3,64 млн. руб.

## Slide 8: Проведение комплексных кадастровых работ в 2026 году филиалом ППК «Роскадастр» по Кировской области за счет средств федерального бюджета
За счет федеральных средств в 2026 году комплексные кадастровые работы будут проведены филиалом ППК «Роскадастр» по Кировской области на территории 31 муниципального образования Кировской области:
1015 кадастровых квартала
86 тысяч объектов недвижимости
Арбажский округ Белохолуницкий район Богородский округ Верхошижемский район Вятско-Полянский район Даровской округ Зуевский район Кикнурский округ Кильмезский район Кирово-Чепецкий район Куменский район Лебяжский округ Малмыжский район Мурашинский округ | Нагорский район Нолинский район Омутнинский район Опаринский округ Оричевский округ Орловский округ Пижанский округ Санчурский округ Свечинский округ Слободской район Советский район Сунский район | Тужинский округ Уржумский район Яранский район г.Кирово-Чепецк г.Слободской

## Slide 9: Подготовительные работы (верификация с данными ЕГРН)
Выявление правообладателей объектов недвижимости в рамках Закона № 518-ФЗ
Выявление и исключение из ЕГРН дублирующих записей об объектах недвижимости
«Привязка» объектов недвижимости к земельным участкам на которых они расположены
Присвоение адресов объектам недвижимости в ФИАС

## Slide 10
Спасибо за внимание!